ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 № 403-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1880 
«Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Лобня Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» на 2020-2024 годы»

(в редакции постановлений Главы городского округа

Лобня от 25.08.2020 г. №865, от 29.12.2020 г.№ 1381,

от 30.12.2021 г. №1624, от 05.04.2022 № 403-ПГ)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Депутатов от 23.11.2021г. №70/7 «О бюджете городского округа Лобня на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом городского округа Лобня и с целью актуализации муниципальной программы городского округа Лобня Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы,

Постановляю:

- Постановление Главы городского округа Лобня от 27.12.2019 года №1880 (далее – Постановление) взять за основу.

- Внести в муниципальную программу городского округа Лобня Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы, утвержденную Постановлением, следующие изменения:

  - Приложение № 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» к Постановлению, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

  - Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

  - Приложение № 3 «Паспорт подпрограммы № 1«Пассажирский транспорт общего пользования» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

  - Приложение № 4 «Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

  - Приложение № 5 «Паспорт подпрограммы № 2 «Дороги Подмосковья» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.

  - Приложение № 6 «Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Дороги Подмосковья» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.

  - Приложение № 7 «Паспорт подпрограммы № 5 «Обеспечивающая подпрограмма» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.

  - Приложение № 8 «Перечень мероприятий подпрограммы № 5 «Обеспечивающая подпрограмма» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.

- Разместить настоящее Постановление в газете «Лобня» и на официальном сайте городского округа Лобня в сети «интернет» www.лобня.рф.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Попову Л.Ф.

Глава городского округа Лобня					Е.В. Баришевский

Приложение № 1

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 403-ПГ

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лобня Холиков А.Г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лобня |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог в городе Лобня Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма №1 «Пассажирский транспорт общего пользования»; Подпрограмма №2 «Дороги Подмосковья»; Подпрограмма №5 «Обеспечивающая подпрограмма»; |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 188 058,00 | 29 890,00 | 42 545,00 | 35 593,00 | 37 094,00 | 42 936,00 |
| Средства бюджета городского округа Лобня | 462 687,37 | 104 261,40 | 88 108,97 | 90 104,00 | 89 953,00 | 90 260,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 650 745,37 | 134 151,40 | 130 653,97 | 125 697,00 | 127 047,00 | 133 196,00 |

Приложение № 2

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 403-ПГ

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы |  | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение Губернатора Московской области Приоритетный | Процент | 85,00 |  | 91,00 |  | 95,00 |  | 95,00 |  | 95,00 |  | 95,00 |  | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Приоритетный | км/тыс.кв.м | 26,36 | 5,885/ 41,194 |  | 2,32/ 16,226 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |  |
| 2.3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Рейтинг-45 Приоритетный | чел./100 тыс. населения | 2,00 | 10,53 |  | 1,81 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |  |
| 2.4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | м/места | 1 200 | 200 |  | 1 200 |  | 1 200 |  | 1 200 |  | 1 200 |  | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |  |

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Источник информации | Методика расчета значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма №1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |
| 1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской областипо формуле: Ср = Рдв * 100% Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах. Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) |
| 2 | 2020 Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | По результатам ведомственных отчетов | Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов |
| Подпрограмма №2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года), | км/1000 м2 | Форма КС-2 к муниципальному контракту. Акт о приемке выполненных дорог | Оценивается количественное значение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по результатам использования субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципального образования. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: L = Lотр, где: Lотр – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного назначения, отремонтированных с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципального образования. |
| 4 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | Случаев на 100 тыс. населения | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) по городским округам и муниципальным районам Московской области - данные Управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области; Среднегодовая численность населения муниципального района Московской области – данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской области. | Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле: Dn = ((Nф+Nр+Nм+Nч) / Чнас) * 100000. Dn – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего / на дорогах федерального / регионального или межмуниципального / местного значения / частных) *; Nф – количество погибших в ДТП на дорогах федерально значения (человек); Nр - количество погибших в ДТП на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек); Nм - количество погибших в ДТП на дорогах местного значения (человек); Nч – количество погибших в ДТП на частных дорогах (человек); Чнас – среднегодовая численность Московской области (человек). *- в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-Фз «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» автомобильные дороги разделяются на автомобильные дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения и частные. К частным автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц. Иные частные автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам необщего пользования. |
| 5 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), | Ед. | По результатам ведомственных отчетов | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, созданных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |

Приложение № 3

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 403-ПГ

Паспорт
подпрограммы №1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Лобня |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация городского округа Лобня | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 403-ПГ

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 
«Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероп-риятий | Источники финансиро-вания | Объем финансиро-вания мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие1 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020 – 2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020 – 2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме |  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 5

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 403-ПГ

Паспорт подпрограммы № 2 
«Дороги Подмосковья»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Лобня |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» | Администрация городского округа Лобня | Всего: в том числе: | 127 201,40 | 124 593,97 | 120 967,00 | 122 547,00 | 128 696,00 | 624 005,37 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29 890,00 | 42 545,00 | 35 593,00 | 37 094,00 | 42 936,00 | 188 058,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня | 97 311,40 | 82 048,97 | 85 374,00 | 85 453,00 | 85 760,00 | 435 947,37 |

Приложение № 6

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 403-ПГ

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 
«Дороги Подмосковья»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 624 005,37 | 127 201,40 | 124 593,97 | 120 967,00 | 122 547,00 | 128 696,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года), км/1000 м2 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. населения. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), ед. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 188 058,00 | 29 890,00 | 42 545,00 | 35 593,00 | 37 094,00 | 42 936,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Лобня |  | 435 947,37 | 97 311,40 | 82 048,97 | 85 374,00 | 85 453,00 | 85 760,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 05.01. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 197 959,00 | 31 464,00 | 44 785,00 | 37 467,00 | 39 047,00 | 45 196,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года), км/1000 м2 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. населения. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 188 058,00 | 29 890,00 | 42 545,00 | 35 593,00 | 37 094,00 | 42 936,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 9 901,00 | 1 574,00 | 2 240,00 | 1 874,00 | 1 953,00 | 2 260,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 05.02. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 32 913,20 | 7 839,20 | 1 074,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года), км/1000 м2 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. населения. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 32 913,20 | 7 839,20 | 1 074,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 05.05. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 273 960,00 | 76 450,00 | 52 010,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года), км/1000 м2 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. населения. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 273 960,00 | 76 450,00 | 52 010,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 05.51 Содержание и ремонт системы ливневой канализации | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 17 954,97 | 0,00 | 4 454,97 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 17 954,97 | 0,00 | 4 454,97 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 05.52 Проектирование, строительство, реконструкция участков ливневой канализации | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 9 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 9 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 05.53 Вывоз снега содержание снегосвалок, | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 27 088,00 | 0,00 | 5 988,00 | 9 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 27 088,00 | 0,00 | 5 988,00 | 9 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 05.54 Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 26 190,00 | 0,00 | 3 790,00 | 5 400,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 26 190,00 | 0,00 | 3 790,00 | 5 400,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 05.06. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 25 269,00 | 7 087,00 | 6 182,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, случаев на 100 тыс. населения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 25 269,00 | 7 087,00 | 6 182,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 05.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 12 711,20 | 4 361,20 | 2 350,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), ед. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 12 711,20 | 4 361,20 | 2 350,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме |  |  | Итого |  | 624 005,37 | 127 201,40 | 124 593,97 | 120 967,00 | 122 547,00 | 128 696,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 188 058,00 | 29 890,00 | 42 545,00 | 35 593,00 | 37 094,00 | 42 936,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 435 947,37 | 97 311,40 | 82 048,97 | 85 374,00 | 85 453,00 | 85 760,00 |  |  |

Приложение № 7

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 403-ПГ

Паспорт
подпрограммы №5 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Лобня |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Лобня | Всего: в том числе: | 6 950,0 | 6 060,0 | 4 730,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 26 740,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня | 6 950,0 | 6 060,0 | 4 730,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 26 740,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Приложение № 8

к постановлению Главы городского округа Лобня

от 05.04.2022 № 403-ПГ

Перечень мероприятий подпрограммы № 5 
«Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероп-риятий | Источники финансирования | Объем финан-сирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 26 740,0 | 6 950,0 | 6 060,0 | 4 730,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 26 740,0 | 6 950,0 | 6 060,0 | 4 730,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2020 – 2024 годы | Итого |  | 26 740,0 | 6 950,0 | 6 060,0 | 4 730,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 26 740,0 | 6 950,0 | 6 060,0 | 4 730,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме |  |  | Итого |  | 26 740,0 | 6 950,0 | 6 060,0 | 4 730,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Лобня |  | 26 740,0 | 6 950,0 | 6 060,0 | 4 730,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |